| Календарный план реализации проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка конструкторской документации на комплектующее: |  |  |  |  |  |
| «______________________________________» (наименование комплектующего) |  |  |  |  |  |
| № этапа | Наименование этапа, содержание работ (услуг) этапа |  | Контрольные события реализации проекта | Целевые индикаторы реализации проекта |  |
| 1 | Разработка КД эскизного проекта с литерой «Э» с ____ (месяц, год) по _____ (месяц, год) |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектной КД | 1.1.1. Приобретение (при необходимости) и исследование изделия сравнения (образца-аналога). | 1.1.1. Проведено исследование изделия сравнения | 1.1.1. Протоколы исследовательских испытаний (или заключение с результатами экспертизы) изделия сравнения (образца-аналога) или компонентов изделия сравнения (образца-аналога), включая результаты исследования (экспертизы) материала изготовления изделия сравнения (образца-аналога). |  |
|  |  | 1.1.2. Разработка КД эскизного проекта Изделия с литерой «Э». | 1.1.2. Разработан комплект КД с литерой «Э» | 1.1.2. Ведомость эскизного проекта, Пояснительная записка эскизного проекта по ГОСТ 2.119 «Единая система конструкторской документации. Эскизный проект», чертеж(-и) общего вида, габаритный(-е) чертеж(-и) с литерой «Э». (Схемы по ГОСТ 2.701 «Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению» – при необходимости). |  |
| 2 | Разработка КД и ТД с литерой «О» с ____ (месяц, год) по _____ (месяц, год) |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка рабочей КД | 2.1.1. Разработка электронной 3D-модели Изделия. | 2.1.1. Разработана 3D-модель Изделия | 2.1.1. Электронная 3D-модель Изделия в формате «STEP». |  |
|  |  | 2.1.2. Выполнение Расчетов (РР) | 2.1.2. Выполнены расчеты | 2.1.2. Результаты выполнения расчетов (РР). |  |
|  |  | 2.1.3. Разработка КД, предназначенной для изготовления и испытания опытного образца (опытной партии), без присвоения литеры. | 2.1.3. Разработан комплект КД, ТД и ТУ, предназначенной для изготовления и испытания опытного образца (опытной партии) изделия, без присвоения литеры. | 2.1.3. Комплект КД, предназначенный для изготовления и испытания опытного образца (опытной партии) без литеры. |  |
|  |  | 2.1.4. Разработка проекта Технических условий (проекта ТУ) в соответствии с ГОСТ 2.114 «Единая система конструкторской документации. Технические условия». | 2.1.4. Разработан проект ТУ | 2.1.4. Проект Технических условий (проект ТУ) в соответствии с ГОСТ 2.114 «Единая система конструкторской документации. Технические условия». |  |
| 2.2. |  | 2.1.5. Разработка ТД, предназначенной для изготовления и испытания опытного образца (опытной партии), без присвоения литеры, на основании КД, не имеющей литеры. | 2.1.5. Разработана ТД для изготовления и испытания опытного образца (опытной партии) | 2.1.5. Комплект ТД, предназначенный для изготовления и испытания опытного образца (опытной партии) без литеры. |  |
|  |  | 2.1.6. Разработка ПД, предназначенной для изготовления и испытания опытного образца (опытной партии) (если применимо) | 2.1.6. Разработано ПД для изготовления и испытания опытного образца (опытной партии) | 2.1.6. Комплект ПД2, предназначенный для изготовления и испытания опытного образца (опытной партии) (если применимо) |  |
|  | Разработка КД и ТД опытного образца (опытной партии) Изделия | 2.2.1. Изготовление опытного образца (опытной партии) Изделия по разработанной КД и ТД без литеры. | 2.2.1. Изготовлен опытный образец изделия (опытная партия) | 2.2.1. Акт(-ы) изготовления опытного образца (опытной партии) Изделия4. |  |
|  |  | 2.2.2. Разработка Программы и методики предварительных испытаний. | 2.2.2. Разработана Программа и методика предварительных испытаний | 2.2.2. Утвержденные Программа и методика предварительных испытаний. |  |
|  |  | 2.2.3. Предварительные испытания опытного образца (опытной партии) Изделия. | 2.2.3. Проведены испытания опытного образца (опытной партии) | 2.2.3. Протокол(-ы) и акт предварительных испытаний опытного образца (опытной партии) Изделия5. |  |
| 2.3. | Корректировка КД и ТД | 2.3.1. Корректировка КД по результатам изготовления и предварительных испытаний опытного образца (опытной партии) Изделия с присвоением КД литеры «О». | 2.3.1. Скорректировано КД по результатам изготовления и предварительных испытаний опытного образца (опытной партии) | 2.3.1. Комплект КД с литерой «О». |  |
|  |  | 2.3.2. Корректировка и разработка ТД по результатам изготовления и предварительных испытаний опытного образца (опытной партии) с присвоением литеры «О» на основании КД, имеющей литеру «О». | 2.3.2. Скорректировано и разработано ТД по результатам изготовления и предварительных испытаний опытного образца (опытной партии) | 2.3.2. Комплект ТД с литерой «О». |  |
|  |  | 2.3.3. Корректировка ПД по результатам изготовления и предварительных испытаний опытного образца (опытной партии) Изделия (если применимо) | 2.3.3. Скорректировано ПД по результатам изготовления и предварительных испытаний опытного образца (опытной партии) | 2.3.3. Комплект скорректированной ПД (если применимо) |  |
| 3 | Разработка КД и ТД с литерой «О1» с ____ (месяц, год) по _____ (месяц, год) |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка КД и ТД опытного образца (опытной партии) Изделия | 3.1.1. Изготовление опытного образца (опытной партии) Изделия на основании комплекта КД с литерой «О» (в случае корректировки КД по результатам предварительных испытаний, включающей изменения КД, связанные не только с отработкой документов по изменению литеры) | 3.1.1. Изготовлен опытный образец (опытная партия) на основании комплекта КД с литерой "О" |  | 3.1.1. Акт изготовления опытного образца (опытной партии) Изделия4, изготовленного(-ой) по комплекту КД с литерой «О» (в случае корректировки КД по результатам предварительных испытаний, включающей изменения КД, связанные не только с отработкой документов по изменению литеры). |
|  |  | 3.1.2. Разработка эксплуатационной документации (далее – ЭД) на Изделие. | 3.1.2. Разработана ЭД на Изделие |  | 3.1.2. Комплект эксплуатационной документации (ЭД) на Изделие (паспорт и руководство по эксплуатации в соответствии с ГОСТ Р 2.601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»). |
|  |  | 3.1.3. Разработка Программы и методики приемочных испытаний. | 3.1.3. Разработана Программа и методика приемочных испытаний |  | 3.1.3. Утвержденные Программа и методика приемочных испытаний, согласованные с Оператором. |
|  |  | 3.1.4. Приемочные испытания опытного образца (опытной партии) Изделия | 3.1.4. Проведены приемочные испытания опытного образца (опытной партии) Изделия. |  | 3.1.4. Протокол(-ы) и акт приемочных испытаний опытного образца (опытной партии) Изделия. |
| 3.2. | Корректировка КД и ТД | 3.2.1. Корректировка КД по результатам приемочных испытаний опытного образца (опытной партии) Изделия с присвоением КД литеры «О1». | 3.2.1. Скорректировано КД по результатам приемочных испытаний опытного образца (опытной партии) |  | 3.2.1. Комплект КД с литерой «О1». |
|  |  | 3.2.2. Работа по корректировке и утверждению ТУ. | 3.2.2. Утверждены ТУ |  | 3.2.2. Утвержденные ТУ. |
|  |  | 3.2.3. Корректировка и разработка ТД по результатам приемочных испытаний опытного образца (опытной партии) и по результатам корректировки КД с присвоением ТД литеры «О1» на основании КД, имеющей литеру «О1». | 3.2.3. Разработано ТД по результатам приемочных испытаний опытного образца (опытной партии) |  | 3.2.3. Комплект ТД с литерой «О1». |
|  |  | 3.2.4. Корректировка ПД по результатам приемочных испытаний опытного образца (опытной партии) (если применимо) | 3.2.4. Скорректировано ПД по результатам приемочных испытаний опытного образца (опытной партии) |  | 3.2.4. Комплект скорректированной ПД (если применимо) |
|  |  | 3.2.5. Подготовка Итогового отчета о выполнении ОКР и ТР. | 3.2.5. Подготовлен Итоговый отчет о выполнении ОКР и ТР. |  | 3.2.5. Итоговый отчет о выполнении работ (ОКР и ТР). |

| Руководитель организации (уполномоченный представитель) | м.п. | (Фамилия И.О.) |
| --- | --- | --- |